| VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Bùi Hoàng Nhân                                             . Mã số sinh viên: 21040009

Tên đề tài ĐATN: Xây dựng hệ thống giám sát giao dịch tài chính thời gian thực (FinWatch) sử dụng kiến trúc CDC với PostgreSQL, Debezium, Kafka và ClickHouse

Họ tên người HD:…Trần Thế Vũ………………………………………………………

Đơn vị: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

| Tuần | Ngày | Khối lượng |  | GVHD ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | đã thực hiện (%) | tiếp tục thực hiện (%) |  |
| 1 | 24/03/2026 | Tìm hiểu đề tài. Nghiên cứu pipeline CDC (PostgreSQL → Kafka → ClickHouse). Khảo sát các giải pháp giám sát giao dịch tài chính thời gian thực và các bài báo liên quan. (5%) | Viết đề cương chi tiết; khảo sát sâu công nghệ Debezium, Kafka, ClickHouse, Grafana. (10%) |  |
| 2 | 31/03/2026 | Hoàn thành đề cương. Thiết kế kiến trúc tổng thể; lựa chọn công nghệ cho từng layer (OLTP, CDC, Broker, OLAP, Dashboard). Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu end-to-end. (15%) | Cài đặt môi trường phát triển (Docker, Conda env, Python); thiết kế schema cơ sở dữ liệu PostgreSQL. (10%) |  |
| 3 | 07/04/2026 | Cài đặt môi trường Docker, Docker Compose và Conda env graduate_env. Thiết kế và triển khai schema PostgreSQL (accounts, merchants, transactions) với ràng buộc, index và trigger updated_at. Seed data ban đầu (10 accounts, 12 merchants). (25%) | Cấu hình PostgreSQL WAL (wal_level=logical, max_replication_slots=4), tạo publication finwatch_pub và user debezium phục vụ CDC. (10%) |  |
| 4 | 14/04/2026 | Cấu hình PostgreSQL cho CDC: bật wal_level=logical; tạo publication finwatch_pub; tạo user debezium với quyền REPLICATION. Dựng postgresql.conf tuỳ chỉnh; khai báo healthcheck trong docker-compose. Chạy thử logical replication bằng pg_recvlogical để kiểm chứng WAL. (35%) | Triển khai Kafka Broker + ZooKeeper + Apicurio Schema Registry + Kafka UI; tạo các Kafka topic phục vụ CDC; test producer/consumer bằng CLI. (10%) |  |
| 5 | 21/04/2026 | Triển khai Kafka Broker, ZooKeeper, Apicurio Schema Registry và Kafka UI qua Docker Compose. Tạo các Kafka topic (finwatch.public.accounts / merchants / transactions) với cấu hình partition và retention phù hợp. Test producer/consumer bằng kafka-console-*; kiểm chứng topic qua Kafka UI. HOÀN THÀNH LAYER KAFKA TOPIC. (45%) | Triển khai Debezium Connect; cấu hình PostgreSQL connector để stream CDC từ PostgreSQL vào các Kafka topic. Test snapshot và incremental CDC. (15%) |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |